INFORME EVENTO

# A	:  Ing. Víctor  Romero

# Ingeniero de Turno O&M Nuevatel T. Occidente

# Revisión	: Ing. Marcelo Plata

# Responsable Proyecto Nuevatel T. Occidente

# De	: Tec. Juan Carlos Mendoza T. / Silvert Condori

# Personal de emergencia STS

CC	:  Ing. Daniel Puña

Administrador Tx – Acceso Nuevatel  T. Occidente

Fecha:            Martes, 11 de febrero de 2025

Asunto:	Informe, solicitud de movimiento de poste.

| Región | T. Occidente | Fecha del evento | 11 de febrero de 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Centro de Mantenimiento | Sucre | Hora inicio trabajo | 09:00 |
| Servicio afectado | NO | Hora fin trabajo | 17:00 |
| Estación / Tramo | Alcantari to Yamparaez | Tiempo fuera de servicio (Disponibilidad) | 00 min () |
| Evento reincidente | No | Reincidencias en 15 días | no |
| Sistema afectado | NO | Subsistema afectado | Ninguno |
| Cell ID | SU4261 | Personal NOC |  |

Mediante la presente, se informa sobre el evento que se tuvo.

1.- Causa Raíz – origen de falla

Reclamo de propietario de terreno por donde pasa dos de nuestros postes del enlace Alcantari y Yamparaez..

2.- Diagnóstico y solución

A horas 09:00 am partimos con dirección al tramo donde se deberá reubicar el poste.

A horas 09:30 nos encontramos en el tramo del enlace Alcantari to Yamparaez para reubicación de poste que se encontraba en propiedad privada.

A horas 09:45 procedemos a cavar el terreno donde se reubicaría el poste.

A horas 11:00 se procede a sacar el poste y reubicarlo posteriormente se traslada el cable F.O.

A horas 14:00 se concluye con los trabajos de reubicación del poste conforme los requerimientos y conformidad del propietario.

3.- Información técnica – Inventario reportado

Ninguna.

4.- Detalles del material – repuestos - insumos utilizados.

Ninguno

5.- Cotización del material e insumos

- Traslado y replantado de poste de madera de 9 mts (mover dos metros)

- Ferretería duplo completa. (se reutilizo ferretería)

6.- Reporte Fotográfico

| Imagen 1.- Se comienza a cavar en la nueva ubicación del poste | Imagen 2.- Se comienza a cavar en la nueva ubicación del poste |
| --- | --- |
| Imagen 3.- Conclusión de cavado | Imagen 4.- Se procede a sacar el poste y reubicarlo a su nueva posición. |
| Imagen 5: Traslado de poste | Imagen 6: Traslado de poste |
| Imagen 7.- Replantado de poste | Imagen 8 .- Replantado de poste |
| Imagen 9.- Poste plantado | Imagen 10 .- Migrado de cable F.O. a poste reubicado |

7.- Observaciones y recomendaciones

Posterior al trabajo se dejó sitio sin pendientes.

Firma STS Responsable					Firma Nuevatel

Fecha:								Fecha: